Phụ lục 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 CỦA EVNNPT

(THEO BIỂU SỐ 3 PHỤ LỤC II CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP)

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-EVN ngày 28/12/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) – đầu tư xây dựng (ĐTXD) - tài chính năm 2024 cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-EVN ngày 29/11/2024 của EVN về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 cho EVNNPT;

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2024 của EVNNPT như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Năm 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch 2024 EVN giao | Thực hiện năm 2024 | % KH | So TH 2023 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=6/4 |
| 1 | Sản lượng điện truyền tải | Tỷ kWh | 222,69 | 233,90 | 246,44 | 105,36 | 110,66 |
| 2 | Điện dùng để truyền tải lưới 500 kV, 220 kV | % | 2,40 | 2,40 | 2,62 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | Giá trị thực hiện sửa chữa lớn | Tỷ đồng | 665,18 | 996,55 | 867,25 | 87,03 | 130,38 |
| 4 | Giá TTĐ | đ/kWh | 79,08 |  | 83,07 |  | 105,05 |
| 5 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 19.563 |  | 20.834 |  | 106,50 |
| 6 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 19.077 |  | 20.078 |  | 105,25 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 361 |  | 592 |  | 163,93 |
| 8 | Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước | Tỷ đồng | 1.070 |  | 682 |  | 63,73 |
| 9 | Số lao động bình quân | Người | 6.948 |  | 6.909 |  | 99,44 |
| 10 | Tổng quỹ lương. Trong đó: | Tỷ đồng | 2.047,77 | 2.152,66 | 2.240,00 | 104,06 | 109,39 |
|  | - Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng | 6,26 | 6,78 | 8,05 | 118,81 | 128,70 |
|  | - Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 2.041,51 | 2.145,88 | 2.231,95 | 104,01 | 109,33 |
|  | + SXKD điện | Tỷ đồng | 1.920,65 | 2.017,14 | 2.101,07 | 104,16 | 109,39 |
|  | + QLDA | Tỷ đồng | 120,86 | 128,74 | 130,88 | 101,66 | 108,29 |

2. Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2024

Bảng tổng hợp khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Năm 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch 2024 EVN giao | Thực hiện năm 2024 | % KH | So TH 2023 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=6/4 |
| 1 | Tổng đầu tư. Trong đó: | Tỷ đồng | 15.710 | 30.268 | 30.192 | 99,75 | 192,18 |
|  | - Giá trị KL đầu tư thuần | Tỷ đồng | 9.593 | 23.735 | 23.549 | 99,22 | 245,48 |
|  | -Trả nợ gốc và lãi vay ĐTXD | Tỷ đồng | 6.117 | 6.533 | 6.643 | 101,68 | 108,60 |
| 2 | Khởi công | công trình | 27 | 33 | 25 | 75,76 | 92,59 |
| 3 | Đóng điện | công trình | 26 | 61 | 47 | 77,05 | 180,77 |

Bảng tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch nguồn vốn năm 2024 điều chỉnh |  |  |  |  |  | Thực hiện kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Báo cáo chính thức) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng nguồn vốn năm 2024 | Vay nước ngoài | Vốn trong nước |  |  |  | Khối lượng ĐTXD thực hiện năm 2024 | % KL ĐTXD so KH 2024 | Giải ngân vốn thanh toán ĐTXD |  |  |  |  | % Giải ngân vốn ĐTXD so KH 2024 |
|  |  |  |  | Tổng vốn trong nước | TDTM | Vốn tự có | Vốn khác |  |  | Tổng giải ngân | Vay NN | TDTM | Vốn khác | Tự có |  |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9/3 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15=11/3 |
|  | Tổng giá trị đầu tư (A+B) | 30.268.498 | 0 | 30.268.498 | 17.286.724 | 12.981.774 | 0 | 30.191.908 | 99,75 | 28.888.231 | 0 | 15.784.151 | 0 | 13.104.080 | 95,44 |
| A | Trả nợ gốc và lãi vay | 6.532.984 | 0 | 6.532.984 | 0 | 6.532.984 | 0 | 6.642.729 | 101,68 | 6.642.729 | 0 |  | 0 | 6.642.729 | 101,68 |
| B | Đầu tư thuần | 23.735.514 | 0 | 23.735.514 | 17.286.724 | 6.448.790 | 0 | 23.549.179 | 99,21 | 22.245.502 | 0 | 15.784.151 | 0 | 6.461.351 | 93,72 |
|  | 500 kV | 17.616.551 | 0 | 17.616.551 | 14.158.650 | 3.457.901 | 0 | 18.062.096 | 102,53 | 16.916.380 | 0 | 13.293.851 | 0 | 3.622.529 | 96,03 |
|  | 220 kV | 5.638.158 | 0 | 5.638.158 | 3.128.074 | 2.510.084 | 0 | 4.934.305 | 87,52 | 4.867.336 | 0 | 2.490.300 | 0 | 2.377.037 | 86,33 |
|  | 110kV | 228.946 | 0 | 228.946 | 0 | 228.946 | 0 | 217.853 | 95,15 | 229.728 | 0 | 0 | 0 | 229.728 | 100,34 |
|  | Khác | 251.860 | 0 | 251.860 | 0 | 251.860 | 0 | 334.924 | 132,98 | 232.057 | 0 | 0 | 0 | 232.057 | 92,14 |

II. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2024

1. Về SXKD và QLVH hệ thống truyền tải điện quốc gia

Hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân

- Sản lượng điện truyền tải: Năm 2024 sản lượng điện truyền tải năm 2024 sản lượng điện truyền tải thực hiện 246.436,7 triệu kWh, tăng 10,66% so cùng kỳ năm 2023 và tăng 5,36% so kế hoạch năm 2024. Sản lượng điện truyền tải có mức tăng trưởng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của TCT về doanh thu, chi phí khoán. Lưới truyền tải vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt đối với ĐD 500 kV Bắc - Trung trong điều kiện vận hành hết sức căng thẳng trong các tháng nắng nóng cao điểm để góp phần đảm bảo cung cấp điện trong năm 2024.

- Điện dùng để truyền tải lưới 500 kV, 200 kV: Điện dùng để truyền tải đã thực hiện năm 2024 là 2,62% (6,635 tỷ kWh) tăng 0,22% so với cùng kỳ 2023 (2,40%), cao hơn 0,22% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tỷ lệ thực hiện đối với lưới 500 kV là 2,24% (2,958 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 44,6%) tăng 0,24% so với cùng kỳ 2023 (2,00%), tỷ lệ đối với lưới 220 kV là 1,29% (3,677 tỷ kWh chiếm tỷ trọng 55,4%) tăng 0,10% so với cùng kỳ 2023 (1,19%).

- Công tác sửa chữa lớn: Năm 2024, hoàn thành 1.154/1.201 hạng mục theo kế hoạch được giao, với giá trị quyết toán 867,25/996,546 tỷ đồng theo kế hoạch, đạt 87,03% kế hoạch và bằng 130,38 so cùng kỳ năm 2023, đã góp phần đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành.

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), EVNNPT đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý, các quy định hiện hành của pháp luật và triển khai tới từng người lao động. Công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, an toàn trong đầu tư xây dựng được thực hiện tốt. Trong năm 2024, EVNNPT đạt chỉ tiêu giảm thiểu số vụ vi phạm hành lang, không có tai nạn điện do vi phạm hành lang; không để xảy ra sự cố cháy nổ do vi phạm quy trình, quy định; xử lý, khắc phục nhanh thiệt hại do thiên tai nhất là sau cơn bão số 3; đảm bảo an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng nhất là trong thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3.

2. Về công tác ĐTXD năm 2024

Năm 2024, EVNNPT gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác ĐTXD nhưng EVNNPT đã cố gắng nỗ lực rất lớn, khắc phục khó khăn để khởi công và đóng điện đưa vào vận hành được các dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất nguồn và đảm bảo cung cấp điện như: đường dây 500 kV Nam Định 1 - Thanh Hóa, Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa; các đường dây 220 kV mạch 2 Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Nha Trang - Tháp Chàm, giai đoạn 1 đường dây đấu nối Nhơn Trạch 3; Trạm biến áp 220 kV Phố Cao; M2 Trạm biến áp 220 kV Thái Thụy; M2 Trạm biến áp 220 kV Yên Hưng; Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc…Trong đó đặc biệt đối với các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã được chỉ đạo, triển khai hết sức quyết liệt, khẩn trương với một khối lượng và tiến độ kỷ lục.

-  Giá trị khối lượng đầu tư thuần năm 2024 thực hiện đạt 23.549 tỷ đồng, bằng 245,48% so năm 2023 (các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã được chỉ đạo, triển khai hết sức quyết liệt, khẩn trương với một khối lượng và tiến độ kỷ lục).

- Công trình khởi công: Khởi công được 25/33 dự án theo kế hoạch điều chỉnh, bằng 75,76% kế hoạch điều chỉnh, và bằng 92,59% so thực hiện năm 2023.

- Công trình đóng điện: EVNNPT hoàn thành đóng điện (hoặc đã hoàn thành đủ điều kiện đóng điện) 47/61 công trình theo kế hoạch điều chỉnh, bằng 77,05% kế hoạch điều chỉnh, và bằng 180,77% so thực hiện năm 2023.

-  EVNNPT đã xây dựng KH và tập trung triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVN tại EVNNPT năm 2024 cơ bản đáp ứng theo KH đã được HĐTV phê duyệt.